# 📝 TÀI LIỆU PHÂN CHIA NHIỆM VỤ VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT - SPRINT 9

Dự án: Website Học Tiếng Anh Trực Tuyến Tích Hợp Trợ Lý AI (E-Learn Academy)

Thời gian thực hiện: Từ 03/08/2026 đến 07/08/2026

Trọng tâm Sprint: Đấu nối 100% AI Real-time cho Speaking bằng Gemini 2.5 Flash (xóa hoàn toàn code Mock), chuẩn hóa luồng RAG với gemini-embedding-001, Tái thiết kế UI/UX Premium xóa 'mùi AI', Mở rộng vai trò Backend/Analytics cho Chương và Họp chốt Đề cương với GVHD.

## 🤝 QUY CHUẨN ĐỒNG BỘ VÀ PHÂN CHIA LẠI VAI TRÒ

- Quốc Anh (Frontend & AI UI Lead): Chịu trách nhiệm nâng cấp toàn bộ Design System (bảng màu Deep Navy, hiệu ứng micro-animation, visualizer sóng âm thu âm) và xóa mock ở client.

- Liêm (Backend & Security Lead): Tích hợp SDK chuẩn cho Gemini 2.5 Flash (xử lý audio real-time) và gemini-embedding-001 (tạo vector embedding cho RAG).

- Chương (Data Architecture & Backend Analytics Specialist): Mở rộng từ DB sang viết Backend Analytics APIs (Thống kê tiến độ, doanh thu, token) và cấu hình Caching layer để chứng minh năng lực Full-stack/Data Engineering trước Hội đồng.

## 📱 PHẦN 1: CHI TIẾT NHIỆM VỤ CỦA QUỐC ANH (FRONTEND & AI UI)

### 📌 Hiện trạng & Mục tiêu:

- Hiện trạng: Đã deploy Vercel thành công. Tuy nhiên giao diện còn mang dáng dấp template AI thô cứng, các bài tập speaking trong bài học vẫn còn dùng mock fallback.

- Mục tiêu Sprint 9: Lột xác UI theo chuẩn Modern EdTech Premium và đấu nối UI Speaking với API thật.

### 🎯 Tasks chi tiết:

- [TASK-FE-UI-01] Redesign Giao diện chuẩn Modern EdTech (Xóa 'Mùi AI')

  - Hướng dẫn: Cập nhật bảng màu chủ đạo: Deep Navy (#0F172A), Electric Indigo (#4F46E5), Cyber Emerald (#10B981). Nhập Google Fonts Plus Jakarta Sans.

  - Tạo hiệu ứng hover lift cho card bài học, bo góc chuẩn 12px/16px, và thiết kế lại Workspace bài học 2 cột mượt mà.

- [TASK-FE-AI-01] Đấu nối Real-time Speaking UI & Audio Visualizer

  - Hướng dẫn: Loại bỏ 100% dữ liệu mock fallback trong quizzes.service.js.

  - Thêm sóng âm visualizer (Wave Animation) khi bấm thu âm. Gửi trực tiếp audio blob lên API thật của Liêm và hiển thị kết quả chấm điểm từng từ (Word-level highlight) từ model Gemini 2.5 Flash trả về.

- [TASK-FE-DOC-01] Chuẩn bị Danh mục Hình ảnh UI & Câu hỏi họp GVHD

  - Hướng dẫn: Tổng hợp toàn bộ bộ ảnh chụp màn hình UI mới và chuẩn bị danh sách các mục cần thầy duyệt cho quyển thuyết minh.

## 🔧 PHẦN 2: CHI TIẾT NHIỆM VỤ CỦA LIÊM (BACKEND DEVELOPER)

### 📌 Hiện trạng & Mục tiêu:

- Hiện trạng: Server Node.js/Render đã ổn định HTTPS và Rate Limiting.

- Mục tiêu Sprint 9: Xóa hoàn toàn code mock backend, tối ưu độ trễ với Gemini 2.5 Flash cho Speaking Real-time và đồng bộ gemini-embedding-001 cho RAG Pinecone.

### 🎯 Tasks chi tiết:

- [TASK-BE-AI-01] Tích hợp Gemini 2.5 Flash & gemini-embedding-001 Real-time

  - Hướng dẫn: Sửa endpoint /api/chatbot/audio và /api/quizzes/submit-audio.

  - Chuyển file ghi âm từ Web Audio API trực tiếp qua GoogleGenerativeAI SDK với model gemini-2.5-flash. Viết Prompt chuyên biệt trả về JSON gồm: score, pronunciation_accuracy, detailed_feedback, và improved_sentence.

  - Đảm bảo toàn bộ luồng RAG Chatbot sử dụng đúng model gemini-embedding-001 để băm vector đẩy lên Pinecone.

- [TASK-BE-PERF-01] Xử lý Bất đồng bộ & Giảm độ trễ Latency

  - Hướng dẫn: Tối ưu hoá luồng stream audio blob, tận dụng tốc độ phản hồi cực nhanh của Gemini 2.5 Flash để giảm độ trễ phản hồi xuống dưới 1.5 giây.

## 🗄️ PHẦN 3: CHI TIẾT NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG (DATA & BACKEND ANALYTICS) 🚀 (NÂNG CẤP TASK BẢO VỆ CHƯƠNG)

### 📌 Mục tiêu nâng cấp chuyên môn cho Chương:

- Biến Chương thành Chuyên gia Data & Backend Analytics, chịu trách nhiệm viết các câu lệnh truy vấn phức tạp, xây dựng API Báo cáo Thống kê cho Admin/Giảng viên và tối ưu hóa hiệu năng CSDL. Khi bảo vệ, Chương sẽ hoàn toàn tự tin về phần "Data Processing & Performance".

### 🎯 Tasks chi tiết:

- [TASK-DB-BE-01] Viết Module Backend API Thống kê & Báo cáo (Analytics Module)

  - Hướng dẫn: Chương sẽ trực tiếp viết mã nguồn Backend Express.js cho các Endpoint báo cáo mới:

    - GET /api/analytics/dashboard: Sử dụng các hàm gom nhóm SQL (GROUP BY, SUM, COUNT, DATE_TRUNC) để tính tổng số học viên, tổng số bài học đã hoàn thành và tổng số token AI đã tiêu thụ.

    - GET /api/analytics/quiz-performance: Viết câu lệnh SQL Join 3 bảng (users, quizzes, quiz_attempts) để phân tích phổ điểm của học viên, tìm ra câu hỏi có tỷ lệ làm sai cao nhất.

- [TASK-DB-PERF-01] Triển khai InMemory Caching cho các Truy vấn Nặng

  - Hướng dẫn: Cài đặt thư viện node-cache hoặc Redis. Viết middleware cache dữ liệu danh sách khóa học và các báo cáo thống kê. Khi người dùng truy cập, hệ thống bốc dữ liệu từ bộ nhớ đệm (Cache) giúp tốc độ phản hồi chỉ còn dưới 10ms, giảm 90% tải cho Supabase.

- [TASK-DB-DOC-01] Đảm nhận Biên soạn Chương 4 (CSDL) & Chương 5 (Đánh giá Hiệu năng)

  - Hướng dẫn: Chương vẽ toàn bộ Sơ đồ ERD thực tế, Sơ đồ Luồng dữ liệu (DFD), và đo đạc biểu đồ so sánh Tốc độ truy vấn trước/sau khi đánh Index và Cache để đưa vào quyển báo cáo.

## 👥 PHẦN 4: HẠNG MỤC CHUNG CỦA CẢ NHÓM (GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN)

- [TASK-TEAM-01] Họp mặt trực tiếp Giảng viên Hướng dẫn tại Trường

  - Thống nhất lịch lên trường.

  - Demo sản phẩm live trên đường link Vercel/Render.

  - Trình đề cương báo cáo tốt nghiệp và chốt khung nội dung Thuyết minh.

## 📊 TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU CUỐI SPRINT 9 (HẠN CHÓT: 07/08/2026)

- AI Real-time 100%: Bài tập phát âm trả về kết quả thật từ Gemini 2.5 Flash, luồng RAG chạy chuẩn xác với gemini-embedding-001.

- UI Lột xác Premium: Không còn giao diện 'mùi AI', có visualizer sóng âm sinh động.

- Chương có Module riêng cực mạnh: Viết thành công các API Analytics Backend, có Caching layer tăng tốc hệ thống và nắm trọn phần kiến trúc CSDL.

- Chốt xong Đề cương Đồ án với GVHD.